## Slide 1: Välkommen! Informationsmöte inför stamrenovering Hyggesvägen 9, 11 & 13

## Slide 2: Dagordning
Presentation och introduktion
Information om renovering
Preliminär Tidplan
Störningar
Hyresgästgodkännande
Hyreshöjning
Tid för frågor och synpunkter
Efter mötet stannar vi kvar för personliga frågor

## Slide 3: Vi finns här i dag
Lars-Gunnar Lindh, ombyggnadssamordnare, Bostaden
Eva-Lena Pettersson, kvartersvärd, Bostaden
Åke Persson, områdeschef, Bostaden
Inger Tunell, byggprojektledare, Bostaden

## Slide 4: Vad gör vi
Stamrenovering i badrum
  Målat tak
  Ny golvmatta
  Ny plastmatta i duschplats, målad väv på övriga väggdelar
  Nytt fönster
  Ny toalett, tvättställ
  Nya blandare
  Nya krokar, toalettpappershållare, skåp med mera.
  Förberedelse för tvättmaskin, stora badrum
  Eluttag i badrum vid strömbrytare
  Jordfelsbrytare i central för badrummet
Kök
  Ny blandare
  Vattensäkring diskbänkskåp
  Ny spiskåpa
  Ventilation
  Till och frånluft i lägenheterna
  Rörinstallationer i takvinkel
  Aggregat i källare
  Entré
  Portlås
Notes: Prata om tvättmaskinernas icke vara

## Slide 5: Asbest
Asbest har som byggnadsmaterial många goda egenskaper så som brand, hållfasthet, värme, ljud.

## Slide 6: Asbest
Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inbyggt det är först när materialet bearbetas som fibrerna frigörs och bildar ett damm som vid inandning kan komma in i kroppens luftvägar.
I många länder finns ett omfattande regelverk som reglerar hur asbestsanering ska ske. I Sverige ska arbeten för sanering/rivning/borttagande av asbest bedrivas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

## Slide 7: Vart har vi hittat Asbest
I badrummen
Rörisolering

## Slide 8: Tidplan för renoveringarna
  Planeringsarbeten pågår vilket inkluderar besök och provtagning i huset
  Beräknad byggstart sep/okt
  Badrumsrenoveringen pågår cirka 8 veckor i varje lägenhet, med reservation för uttorkning.
Notes: Ljudinventering
Ambitionen är så här PEAB lappar berätta om dom

## Slide 9: Hur påverkas jag som hyresgäst?
  Under byggtiden kommer du att evakueras. Du kommer att få välja mellan att evakueras till av oss erbjuden lgh alt evakuera dej själv. Vi kommer att ta kontakt med dej närmare.
  Ingen tillträde till lgh/förråd under byggtiden
  Ökat fin damm spridning under byggtiden
  Du måste plocka undan dina saker enligt senare information från entreprenören
  Avstängningar av vatten, avlopp och el, kan kommer att ske
  Vissa förråd berörs av rördragningar
  Etablering bodar, containers på området. Markytor återställs efter projektets färdigställande.
  Ökad trafik på området
  Begränsad tvättmöjligheter när Hyggesvägen 13 renoveras
  Har du egna specifika behov tveka inte att höra av dig till ombyggnadssamordnaren.
Notes: Saker med affektionsvärde
Plocka undan !!! VISSA dagar händer inget.

## Slide 10: Evakuering
Du har ingen tillgång till lägenheten när den renoveras.
Du behåller el-abonnemanget i din lägenhet och betalar ingen el i evakueringslägenheten.
Du betalar den lägre hyran.
Du ombesörjer det praktiska till exempel flytt av telefon och flyttanmälan. Vi står för dessa omkostnader runt flytten.
Vi erbjuder olika alternativ för flytt.

## Slide 11: Du får välja mellan olika alternativ:
Alternativ A – Du flyttar till Bostadens evakueringslägenhet och får hjälp av vår flyttfirma med att flytta dina saker till och från evakueringslägenheten.
Alternativ B – Du packar och flyttar själv till och från Bostadens evakueringslägenhet utan hjälp av flyttfirma. För det får du en ersättning från Bostaden.
Alternativ C – Du ordnar eget boende på ett av följande sätt:
Jag ordnar eget boende och flyttar själv. För det får du en ersättning av Bostaden. Du betalar ingen hyra under renoveringen.

## Slide 12: Hyresreduktion under renovering
Hyresreduktionen kommer att betalas ut i efterhand efter att renoveringen är besiktad och klar i sin helhet.
Reduktionen storlek beror på
Vilket alt för evakuering du väljer
Vi som fastighetsägare är skyldiga att underhålla fastigheterna och du som hyresgäst är skyldig att medverka till planerat underhåll.
Notes: Neka huvudnyckel måste ni vara hemma, håll er uppdaterade, svara i telefonen när vi ringer och ring upp

## Slide 13: Hyresgästgodkännande
Eftersom renoveringen innebär en standarhöjning måste vi enligt lag få ditt godkännande innan vi kan börja renovera.
Vi skickar ut godkännandet kort efter det här mötet.
Skickas digitalt per mejl via en tjänst som heter Scrive.
Du godkänner med en sms-kod.
Vid problem får ni gärna höra av er till ombyggnadssamordnare
Lars-Gunnar Lindh
Notes: Obs kolla skräp posten

## Slide 14: Hyreshöjning
När renoveringarna avslutats höjs hyrorna eftersom standarden i lägenheterna höjs.
Den exakta hyreshöjningen kan du se på hyresgästgodkännandet som skickas ut strax efter detta informationsmöte.
Hyrorna förhandlas med Hyresgästföreningen.

## Slide 15: Information till dig
Tidigare informationsmöten, informationer i brevlåda samt hyresgästgodkännande
Dagens möte, uppföljande info i brevlådan.
Informationsmöte inför uppstart med utsedd entreprenör
Information i brevlåda och på anslagstavlor
https://www.bostaden.umea.se/artikel/aktuella-renoveringar

## Slide 16
Ombyggnadsvärd
Lars-Gunnar Lindh
Telefon: 090-177510
Mejl: lars-gunnar.lindh@bostaden.umea.se
Kvartersvärd Bostaden
Eva-Lena Pettersson
Telefon: 090-177755
Mejl: eva-lena.pettersson@bostaden.umea.se
Byggprojektledare
Inger Tunell
Telefon: 090-177664
Mejl: inger.tunell@bostaden.umea.se
Hemsida https://www.bostaden.umea.se/artikel/aktuella-renoveringar
Information och kontakt

## Slide 17
Har du frågor eller funderingar

## Slide 18
Tack för att du lyssnade!