|  |
| --- |
| Maj 2025 |

|  |
| --- |
| Till dig som bor i Holmsund |

# Information angående kommande installation av bredband!

Nu är grävningsarbetet inför kommande bredbandsinstallation avslutat och vi kan påbörja arbetet med att ansluta bredband till din lägenhet.

**Installation i lägenheterna**

Vi har nu upphandlat en entreprenör, det är företaget **EL & IT** som ska utföra

monteringen av datauttag i hall eller annan lämplig placering som bestäms av entreprenören. Det blir din anslutningspunkt till bredbandet.

**För dig som hyresgäst innebär det följande:**

* Arbete i din lägenhet kommer att innebära viss damm och ljud.
* Störande ljud från maskiner vardagar klockan 7–17.
* Eget förberedande arbete bestående av att flytta möbler så det blir åtkomligt för entreprenören. Mer information får du från entreprenören EL & IT.
* Meddela om du har husdjur till entreprenören eller kontaktperson på Bostaden.

**Preliminär arbetsgång(Kan ändras under projektet gång)**

Vi startar i slutet av maj -2025 och preliminärt färdigställande i augusti/september-2025 enligt följande.

|  |  |
| --- | --- |
| **Maj/Juni** | **Augusti** |
| Solskenet 1 A-I | Kyrkogatan 8-12 |
| Solskenet 3 A-M | Styrmansgatan 1-3 |
| Kyrkogatan 11-15 | Styrmansgatan 7-11 |
| Hemvägen 2 A-C | Anders ersvägen 12 A-D |
|  | Centralgatan 9-11 |

* Montaget i varje lägenhet tar normalt cirka 1-3 timmar.
* Vi avslutar projektet med en besiktning.

**När kommer dom till min lägenhet?**

Du får ett informationsblad i din brevlåda minst 48 timmar innan. Där finns det kontaktuppgifter till dom ifall du undrar över något.

**När kan jag räkna med att koppla in bredband i lägenheten?**

Vi räknar med att det kan ske hösten/vintern -2025. Du kommer att få besked när det blir möjligt att ansluta dig.

**Huvudnyckel**

Entreprenören önskar att använda sig av huvudnyckel. Meddela oss om problem med detta föreligger.

**Frågor eller funderingar?**

Björn Lindberg 090-177576 Lars-Gunnar Lindh 090-177510

Projektledare Ombyggnadssamordnare

Bjorn.lindberg@bostaden.umea.se Lars-Gunnar.lindh@bostaden.umea.se

For tenants living in Holmsund

**Installation of Information regarding the upcoming broadband!**

We have now completed the digging work for the upcoming broadband installation and will now start the work of connecting your new broadband to your apartment.

**Installation in the apartments**

We have now procured a contractor, it is companies EL & IT that will install a data outlet in the hall or another suitable location determined by the contractor. This will be your connection point to the broadband.

**For you as a tenant, this means the following:**

* Work in your apartment will involve some dust and noise.
* Disturbing noise from machines on weekdays from 7am to 5pm.
* Own preparatory work consisting of moving furniture so that it is accessible to the contractor. You can get more information from the contractor EL & IT.
* Let the contractor or contact person at the Housing know if you have pets.

**Preliminary workflow (Can be changed during the course of the project)**

We start in the end of may -2025 and preliminary completion in august/september -2025as follows.

|  |  |
| --- | --- |
| **Maj/Juni** | **Augusti** |
| Solskenet 1 A-I | Kyrkogatan 8-12 |
| Solskenet 3 A-M | Styrmansgatan 1-3 |
| Kyrkogatan 11-15 | Styrmansgatan 7-11 |
| Hemvägen 2 A-C | Anders ersvägen 12 A-D |
|  | Centralgatan 9-11 |

 • Assembly in each apartment normally takes around 1-3 hours.

 • We finish the project with an inspection.

**When will they come to my apartment?**

You will receive an information sheet in your mailbox at least 48 hours before. There is contact information for them in case you have any questions.

**When can I expect to connect broadband in the apartment?**

We expect it to take place autumn/vinter-2025. You will be notified when it becomes possible to connect.

**Master key**

The contractor wish to use the master key. Let us know if you don't want them to use master key.